

**CRONOLOGIA DAS INTERVENÇÕES RESIDUOS SOLIDOS**

**MUNICÍPIO DE ILHÉUS**

**1996 a 2012**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1996 a 1998 | | Elaboração do Plano Diretor de Limpeza Urbana de Ilhéus – Recursos do Programa de Desenvolvimento do Turismo / PRODETUR e Governo do Estado da Bahia. Convênio 003/97 |
| 23/10/2001 | | Recursos para implantação do Aterro - Convênio MMA Nº 2001 CV 000021-SQA, de 23/10/2001, entre MMA/CONDER/PM-ILHÉUS. |
| 2002  Janeiro a Dezembro | | Execução da Obra. |
| 2003  03/09/03 | | Pré-operação iniciada, sob a responsabilidade da CONDER. |
| 2005  5/7/05 | | Operação: Prefeitura de Ilhéus assume a responsabilidade de operar o aterro sanitário |
| 2008 | | O Aterro encontrava-se em condições de degradação e poluição ambiental |
| 2008  31/7/08 | | Assinatura do Convênio 018/08 - Objeto: Recuperação e Gestão do Aterro Sanitário Consorciado de Ilhéus/Uruçuca incluindo a inserção social de catadores de materiais recicláveis, localizado no Município de Ilhéus. |
| 2008 | | Estruturação social – Programa de Coleta Seletiva e Trabalho Social |
| 2009  27/5/09 | | Contrato de Obras e Serviços de Engenharia, sob o nº 097/2009 - Construtora SAGA LTDA Objeto: Execução das obras físicas de Recuperação do Aterro Sanitário do Itariri |
| 2009 a 2010  Inicio do Contrato 29/5/09 | | Contrato de Prestação de Serviço, sob o nº 098/2009 - Fundação Escola Politécnica da Bahia (FEP). Objeto: Desenvolvimento de ações do projeto de Recuperação e Gestão do Aterro Sanitário de Ilhéus, inclusive a elaboração do Programa de Coleta Seletiva e demais ações necessárias à Gestão de Resíduos Sólidos. |
| 2010  Janeiro | | Reunião com Secretario de Ação Social de Itabuna para discutir sobre os catadores de Itabuna que habitavam no Aterro do Itariri/ Verificar cadastro nos Programas de Transferência de Renda do Governo Federal. |
| 2010  Março | | Remoção dos catadores do Aterro do Itariri para moradias do Couto  Disponibilizado ônibus para os catadores trabalharem no Galpão(não inaugurado e entregue apontado varias falhas)  Curso de Capacitação do Cata Bahia para os catadores em Escola no Couto |
| 2010  Maio | | Organização Cooperativa de Catadores com apoio do CEPLAC e da Associação Ação Ilhéus e outras entidades do município. Inclusão socioprodutiva dos catadores. Trabalho Social com a realização de reuniões. |
| 2010  Junho | | Reunião do DIPRE com a equipe da SURES informando que a obra passaria para responsabilidade da DIURB/SUPEQ |
| 2010  Agosto | | Inicio do processo de distrato com a Empresa SAGA devido às pendências identificadas na obra de Recuperação do Aterro do Itariri. |
| 5/11/2010 | | Contrato com a Toledo do Brasil Indústria de Balanças LTDA. Objeto: Contratação de empresa para Atualização Tecnológica de Equipamento (Balança) com reposição de peças. |
| 2011 | | Balança entregue a PMI em menos de 24 danificada. A PMI alega que o caminhão do Município de Urucuça danificou o equipamento. |
| 2011 | | Decreto Municipal priorizando catadores no Programa Minha Casa, Minha Vida |
| 2011 | | Reestruturação da SURES obra do Aterro passa a ser de responsabilidade da SURES  Reforma do Galpão continuará ser de responsabilidade da SUPEQ. |
| 2011  Agosto | | Contrato de Obras e Serviços de Engenharia, sob o nº 047/11 - Multi Construções Objeto: Reforma de Galpão de Triagem.  Empresa criou várias condições para iniciar a reforma com destaque a retirada de 130 ligações clandestina nas áreas próximas ao galpão para início da Reforma do Galpão. |
| 3/3/2011 | | Contrato sob o nº 018/2011, com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Objeto: Prestação de serviços de consultoria em Assessoramento Técnico e Jurídico para o Desenvolvimento Institucional relativamente às Alianças Público-Privadas (APPs), para atendimento à Lei Municipal nº 2.706, de 05 de abril de 2007. |
| 2011 | | Setembro: Termo de Comodato da área do Galpão assinado pela COOLIMPA e PMI.  Novembro: Termo de Compromisso entre PMI e Coolimpa assinado um dos produtos da Micro APP. |
| 2011  23/8/11 | | Distrato do Contrato nº 097/2009 – Construtora SAGA LTDA devido às dificuldades apresentadas na execução da obra. |
| 27/12/2011 | | Contrato de Obras e Serviços de Engenharia, sob o nº 133/11 – ITATIAIA ENGENHARIA LTDA Objeto: Contratação de empresa para execução das obras relativas à recuperação ambiental e funcional e a pré-operação do Aterro Sanitário de Itariri. |
| 16/01/12 | | Reunião CONDER, PMI e Empresa Itatiaia para apresentar o Plano de Trabalho e discutir o processo de remanejamento dos catadores da área do Aterro. |
| 17/01/12 | | Discussão entre CONDER e técnicos sociais da PMI do Plano de Remanejamento dos Catadores do Aterro do Itariri. |
| 19/01/11 | | Reunião no galpão da COOLIMPA e Secretaria de Planejamento – Acordos e as ações com a cooperativa de catadores para início das obras de recuperação física e ambiental com pré-operação do Aterro de Itariri. |
| 25/01/12 | | Assinatura da Ordem de Serviço da Empresa Itatiaia. |
| **JANEIRO** | **05/02/2012** | Avaliação com os parceiros da Campanha do Tetra Park. |
| **27/02/2012** | Reunião solicitada pela Superintendência para discutir a respeito dos avanços das Ações de Requalificação e a definição dos responsáveis pela fiscalização das obras de recuperação funcional e ambiental do Aterro do Itariri com pré-operação – prazo 21(vinte e um) meses, conclusão da Reforma do Galpão, Consolidação da Micro APP. |
| **FEVEREIRO** | **28/02/2012** | Planejamento das ações pós-reunião:   * UT/PCA encaminhar os Projetos e Planos do Aterro do Itariri para Carmelita em resposta a CI que encaminhada a SURES solicitando estes produtos. * Viagem Técnica com para Ilhéus em 29 a 02/03/2012. |
| **29/03/2012** | SURES informa a DIURB sobre o andamento da obra e analise dos técnicos fiscais da 1ª Medição apresentada pela da Empresa Itatiaia após o Relatório de Acompanhamento da obra no período de 29/02 a 02/03/2012. |
| **02/03/2012** | SURES informa a DIURB sobre o andamento da obra e analise dos técnicos fiscais da 1ª Medição apresentada pela da Empresa Itatiaia após o Relatório de Acompanhamento da obra no período de 29/02 a 02/03/2012. |
| **MARÇO** | **09/03/2012** | Oficio encaminhado pela COOLIMPA para CAR. |
| **04/04/2012** | Assembleia com a cooperativa para consolidação do universo com catadores. |
| **ABRIL** | **07/05/2012** | Reunião - Andamento do Projeto Micro APP e a questão do galpão da COOLIMPA – É solicitado do IBAM informações sobre o andamento do contrato 018/11 e a questão da saída dos catadores do Aterro.   * Contato com o CRAS e agendar a ação do recadastramento dos Programas de Benefícios de Transferências de Renda para implantar a efetiva seleção natural. * Contatos estabelecidos com André Santana, Casa Civil e Drª Lívia Gabrielli * Preenchimento do Plano de Trabalho para Casa Civil * Atualização do Orçamento com base nos valores praticados pela CONDER * Plano de Coleta Seletiva - Produto 3 - Modelagem da ambiência da Micro APP está sob análise da CONDER e o Produto 4 – Plano Operacional de Coleta Seletiva, necessita da previsão e data da aquisição das viaturas. |
| **16/05/2012** | * Visita da SURES ao Aterro do Itariri/Galpão * Reunião com vários órgãos: AMBHLS/SEDUR/SEPLIM/SEDUC/IBAM/CONDER/PMI/Prefeitura/Ministério Público/ e COOLIMPA para tratar sobre o Projeto de Requalificação do Aterro do Itariri. |
| **MAIO** | **31/05/2012** | Oficio/PMI/GAB/062 – Processo de nº 1403120050967 – Enviado a CONDER/Dra Lívia sobre o remanejamento dos catadores – Sinalizando as ações acordadas na reunião realizada nesta data, com a representante da CONDER sobre:   * Reunião com Dr. Paulo Sampaio dia 01/06/2012 para programar retirada de catadores e barracos da área limite em 08/06/2012. * Retirada dos BAGS para pátio do galpão e proibição de catação desordenada. * Alocação de equipe da Prefeitura para fiscalização e controle permanente no acesso do Aterro. * Portaria Municipal para restringir a entrada de pessoas não autorizadas ao local a partir de 08/06 * Nomear o Sr. Waldemar Antonio como administrador geral do Aterro/Representante do Município. |
| **01/06/2012** | Oficio/PMI/GAB/063 - Processo de nº 1403120050959 - enviado a CONDER/Dra Lívia informando sobre o cumprimento das exigências pertinentes a recuperação do Aterro Sanitário do itariri. Informa que até presente data não foi identificado ações de contra partida do município de Uruçuca, co-responsável pela utilização do espaço.   * Solicita da CONDER uma posição quanto a efetiva participação de Uruçuca, devido a aceleração das obras de requalificação seguindo para a 2ª etapa de concretização e utilização como Aterro Sanitário. |
| **12/06/2012** | Reunião solicitada pela CONDER para discutir o andamento das ações de IBAM e ILHÉUS tendo em vista a intensificação das ações com os catadores. |
|  | **13/06/2012** | Reunião em resposta ao ofício nº 20/2012 – Esclarecimentos sobre o processo de remoção de catadores / solicitada por Emanuela Spínola através do pedido da COOLIMPA para informações e esclarecimento sobre a retirada de catadores do Aterro. |
| **19/07/2012** | * Reunião IBAM/CONDER – Discutir a posição do IBAM para reunião com PMI tendo em vista o foco “Remanejamento dos Catadores”. * Reunião institucional, GT e catadores. |
| **19/07/2012** | * Reunião Institucional CONDER e PMI para discutir a retirada dos catadores da área do Aterro tendo em vista que foram estabelecidas por parte da PMI de datas não efetivadas para retirada dos catadores do Aterro:15/06/2012: 18/06/2012; 28/06/12 . A pauta: situação da obra e dos investimentos já realizados em Ilhéus, comunicando da paralisação da ação CONDER caso não haja uma definição da Prefeitura. * A Reunião Institucional definiu 30/07/2012 como data limite para retirada dos catadores do Aterro. |
| **23/07/2012** | * Release da PMI publicado jornais da região sobre os compromissos da PMI com a remoção dos catadores do Aterro do Itariri considerando o que foi acordado na Reunião Institucional PMI e CONDER |
| **24/07/2012** | * POLICIA FEDERAL procura a interlocutora local do IBAM informando que poderá doar um caminhão basculante para COOLIMPA. |
| **26/07/2012** | * 26/07/2012 Reunião do GT para discutir as estratégias da remoção dos catadores e as ações para processo de inclusão sócio produtiva. |
| **27/07/2012** | * Reunião das técnicas sociais da PMI com Prefeito e secretários para discutir a retirada dos catadores da área do Aterro dia 30/07/2012. |
| **27/07/2012** | 1. PMI encaminha para CONDER OF/077/12 comunicando que data de 30/07/2012 alterada para 09/08/12 após reunião com a COOLIMPA, Movimento Nacional dos Catadores com Equipe de Secretarios, pactuando a retiranda ,garantindo: 80 cestas básicas durante 05 (cinco) meses (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro); 2. Bolsa auxilio de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) como forma de complementação de renda durante 05 (cinco) meses (agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro); 3. Garantia da entrega das casas do Programa Minha Casa Minha Vida para os 34 (trinta e quatro) catadores cadastrados no programa; 4. Auxilio Moradia no valor de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais) para os 34 (trinta e quatro) catadores cadastrados Programa Minha Casa Minha Vida enquanto não recebem a habitação do programa; 5. Possibilidade de transferência dos filhos dos catadores que estudam no Itariri para o Couto, mediante entrega por parte da COOLIMPA a PMI do quantitativo de crianças e series que cursam; 6. Possibilidade de interlocução junto com a Empresa de Transporte Urbano local para viabilizar Cartão Especial com a redução diária de 04(quatro) para 02(duas) passagens para garantir o deslocamento dos catadores para trabalhar no Galpão de Triagem de Resíduos Sólidos. |
| **30/07/2012** | * CONDER inicia uma Frente de Trabalho no município de Ilhéus com a finalidade de acompanhar o processo de remoção dos catadores . |
| **Síntese dos resultados das ações de inclusão socioprodutiva com os catadores do Aterro do Itariri.** | **2009**   * Cadastramentos de famílias com diagnóstico. Aplicação de questionários para formação de banco de dados. * Elaboração do Projeto de Inclusão Sócio produtiva dos Catadores do Aterro do Itariri em parceria com governo municipal e Secretarias. * Reuniões com os moradores do Itariri e catadores do lixão para discutir estratégias para inclusão socioprodutiva dos catadores * Levantamento de demandas diversas e documentos pessoais ( Registro de Nascimento, CPF,RG, Carteira Profissional) * Visitas às moradias dos Catadores no Bairro do Couto. Palestras de Regras Convivência. * Realização de Subprograma de saúde. (Exames Laboratoriais, Atendimento Clinico,Consultas Medicas e Odontológicas) Unidade móvel de saúde / Odontomóvel * Entrega de cestas básicas. * Visita do Prefeito Newton Lima, equipe de Secretários e Técnicos da CONDER ao aterro para reunião com os catadores * Viabilização de ações de lazer e reuniões de discussões sobre o Projeto com catadores. * Reuniões e Palestras para a apresentação do Projeto com a Defensoria Pública. * Articulação com a Associação Ação Ilhéus e demais entidades de classe do município. * Articulação com a Associação Comercial de Ilhéus.   **2010**   * Reuniões com e catadores do lixão para discutir estratégias para inclusão socioprodutiva dos catadores * Articulação com SAC /Ilhéus: demandas diversas e documentos pessoais (Registro de Nascimento, CPF, RG, Carteira Profissional) * Realização de Subprograma de saúde. (Exames Laboratoriais, Atendimento Clinico, Consultas Medicas e Odontológicas) Unidade móvel de saúde / Odontomóvel * Encaminhamento para tratamento de catadores dependentes químicos.. * Viabilização de ações de lazer e reuniões de discussões sobre o Projeto com catadores. * Reuniões com a Defensoria Pública. * Articulação com a CEPLAC para viabilização do registro da Cooperativa . * Capacitação Cata Bahia pelo PANGEA visando à autogestão da Cooperativa. * Visita dos catadores ao Município de Vitoria da Conquista para conhecer a experiência da Cooperativa de Catadores   **2011**   * Realização de Subprograma de saúde. (Exames Laboratorais, Atendimento Clinico,Consultas Medicas e Odontológicas) Unidade móvel de saúde / Odontomóvel * Decreto priorizando os catadores do Aterro do Itariri no Programa Minha Casa Minha Vida . * Inscrição no Programa Minha Casa Minha Vida dos 54 catadores sem moradia. * Encaminhamento para tratamento de catadores dependentes químicos..   Subprograma de Educação ( Turma de Alfabetização com catadores do Itariri)  **2012**   * Articulação do Grupo de Trabalho (GT) no processo de recadastramento dos catadores com definição do universo de catadores beneficiários da ação do aproximadamente 80% (correspondendo a 64 catadores do universo trabalhado). * Definição do Universo de 80 catadores beneficiários do Programa de Inclusão Socioprodutiva e cooperativados. * Inicio do 1º Modulo do Curso de Qualificação dos catadores sobre Associativismo e Cooperativismo promovido pela Faculdade de Ilhéus. (04 módulos). Módulos subsequentes nos meses de Junho e Julho/2012. * Galpão Concluído. * INFRAERO articula com GT para ser parceira da COOLIMPA em atendimento ao Decreto 5.940/06 que determina que órgão públicos federal executem doação de material reciclável para cooperativa de catadores. * 26/06/2012 inicio da Coleta Seletiva na área sul de Ilhéus com a participação da COOLIMPA obtendo visibilidade e aceitação do município. ( Muita dificuldade em operacionalizar com a PMI rotina dos veículos mas IBAM com interlocutor local , Instituto Nossa Ilhéus e Grupo Pró-urbis vem dinamizando o processo. * Policia Federal informa sobre doação de um caminhão basculante a COOLIMPA * PMI assessora a COOLIMPA processo de abertura Conta Corrente do Banco do Brasil. * Assinatura do Termo de Convenio de Cooperação Técnica e Financeira entre PMI e COOLIMPA * Assinatura do Termo de Permissão de uso do Galpão de Triagem para COOLIMPA * Visibilidade da Coleta Seletiva no município de Ilhéus agregando os cooperados da COOLIMPA. * Faculdade de Ilhéus capacitação catadores associativismo e discussão com PMI, CONDER e IBAM sobre Convenio de Cooperação Técnica com a COOLIMPA. |
|  | **Período de 2013 à 2016** | Disponibilização de caminhão alugado com motorista e combustível com interrupção de longos períodos o que prejudicou a coleta.  Decreto 061/2014 torna de utilidade pública para desapropriação área no Km 2 da Rodovia Ilhéus Buerarema – Ilhéus II para a construção de galpão da COOLIMPA  Área de aproximadamente 5000 m2 foi passado em cessão de uso por cinco anos para a COOLIMPA Catadores de Recicláveis voltam para trabalhar na massa do lixo no Itariri  Projeto Riqueza do lixo do Instituto Nossa Ilhéus, doa duas bicicletas coletoras para a COOLIMPA  MPE 11ª Promotoria destina recurso oriundos de TAC firmados com a iniciativa privada de crimes ambientais, para cercar a área da COOLIMPA  Lei de Resíduos Sólidos foi sancionada com Nº 3.804/2016  Continuam sob guarda da prefeitura prensa, balança e outros equipamentos doados pelo IBAM para a COOLIMPA |